Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 03.02.2016

EZP-271-2/1/2016/p-3

dotyczy : przetargu na zadanie pn.:„Przebudowa i remont budynków K, L, M, J-M, N, L-N, O, R, nadbudowa przewiązki J-M przebudowa i remont infrastruktury instalacyjnej, małej architektury, dróg, ogrodzenia terenu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Nr postępowania:  EZP-271-2/162/2015 – pismo 3

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Zamawiający ustalił 60-dniowy termin płatności faktury wystawianych przez Wykonawcę. Prosimy o jego skrócenie do 30 dni (takiego terminu płatności wymaga Zamawiający w umowach z podwykonawcami).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 2

Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Prosimy o potwierdzenie, że na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie (z uwzględnieniem wymogów stawianych przez Zamawiającego w zakresie akceptacji podwykonawców).

Odpowiedź: Na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie (z uwzględnieniem wymogów stawianych przez Zamawiającego w zakresie akceptacji podwykonawców

Pytanie 3

Zamawiający oprócz przekazania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z podwykonawcą wymaga przekazania mu również skanu ww. umowy na płycie CD (powyższy wymóg dotyczy również wszelkich zmian umów z podwykonawcami). Prosimy o usunięcie powyższego wymogu przekazywania skanu umowy z podwykonawcą na płycie CD lub zastąpienie go obowiązkiem przesłania skanu ww. umowy do Zamawiającego na jego adres e-mail.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 4

Zamawiający zastrzegł sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia jego zobowiązań wobec podwykonawców. Prosimy o ograniczenie powyższego uprawnienia do możliwości wstrzymania zapłaty części wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie do wysokości wynagrodzenia za zakres prac wykonywanych przez podwykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia ust. 14 § 4 poprzez dodanie słów „będzie skutkowało tym, że Zamawiający wstrzyma wypłatę spornej części wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia zobowiązań wobec podwykonawców”.

Pytanie 5

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w okresie 31 miesięcy, jednak  nie później niż do 31.10.2018 r. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy termin realizacji (31.10.2018 r.) - jak również terminy wykonania poszczególnych etapów robót określone w § 2 ust. 1 Umowy – ulegną odpowiedniemu przesunięciu w przypadku przedłużającego się postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 6

Prosimy o określenie, w jakiej wysokości posiadają Państwo środki finansowe na poszczególne lata realizacji przedmiotowej inwestycji (2016 r., 2017 r. oraz 2018 r.).

Odpowiedź: Przydział środków następuje corocznie

Pytanie 7

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres min. 36 miesięcy łącznie z wbudowanymi materiałami i urządzeniami. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużenia okresu gwarancji ponad ww. 36 miesięcy, wydłużony okres gwarancji dotyczył będzie wykonanych robót, natomiast na materiały i urządzenia Zamawiający akceptuje udzielenie gwarancji 36-miesięcznej jw.

Odpowiedź: Wydłużony okres gwarancji dotyczył będzie wykonanych robót, natomiast na materiały i urządzenia Zamawiający akceptuje udzielenie gwarancji 36-miesięcznej.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że ustalone w umowie terminy realizacji ulegną odpowiedniemu przesunięciu w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłową realizację robót, zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, gruntowych, itp.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 9

Jednocześnie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dopuszczają Państwo skrócenie określonego w umowie terminu realizacji robót oraz czy w przypadku wcześniejszego zakończenia robót dokonają Państwo wcześniejszej (w stosunku do zakładanego czasu realizacji) zapłaty za wykonane prace.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia określonego w umowie terminu realizacji robót, termin płatności zgodnie z zapisami paragrafu 9.

Pytanie 10

Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na Wykonawcę wszystkie konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. Zwracamy uwagę, że nie zawsze jest możliwe (nawet przy zachowaniu należytej staranności, zwłaszcza w kontekście wykonywania robót remontowych w ramach istniejącego obiektu) przewidzenie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości:

    - uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wykonania zwiększonego zakresu robót,

    - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

    - zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej,

    - aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna zmiana cen rynkowych.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 11

Prosimy o zmianę § 17 ust. 3.4 umowy poprzez wprowadzenie możliwości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zarówno w przypadku jej zmniejszenia jak i zwiększenia).

Odpowiedź: Zamawiający  dodaje ust. 5 w §8 o treści:

„5.Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1)	zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2)	zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)	zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- na zasadach i w sposób określony w ust. 6, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

6.Zmiana o której mowa w ust. 5 będzie odbywała się na następujących zasadach:

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 5, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wykonawca występujący z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 5 jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2, lub

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3.

- Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia w postaci aneksu  jest wykazanie przez Wykonawcę w formie pisemnej, iż zmiany te  będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę  przedmiotu umowy.”

Pytanie 12

Prosimy o usunięcie zapisu w SIWZ mówiącego o tym, że skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę. Wykonawca ww. dokumentację otrzymuje od Zamawiającego; na etapie przygotowywania oferty nie jest w stanie zweryfikować jej szczegółowo pod kątem tkwiących w niej ewentualnych błędów, niejasności, sprzeczności itp. i w związku z powyższym obciążanie Wykonawcy skutkami ewentualnych błędów w dokumentacji jest nieuzasadnione.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 13

Jednocześnie prosimy o ograniczenie wymogu zapoznania się Wykonawcy z dokumentacją, STWiOR i przyszłym placem budowy do zakresu, w jakim mógł się z nimi zapoznać Wykonawca działający z należytą starannością.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 14

Zamawiający zastrzegł sobie prawo rezygnacji z wykonania robót o wartości do 10 % wynagrodzenia umownego. Prosimy o wyjaśnienie, w jakim przypadku Zamawiający dokonana ww. rezygnacji. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z określonego zakresu robót jw. Zamawiający dokona zapłaty za wykonane roboty, zakupione materiały i urządzenia na poczet realizacji ww. robót (do dnia poinformowania Wykonawcy o rezygnacji).

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnuje z wykonania robót w przypadku ich niecelowości z powodów organizacyjnych, technologicznych lub finansowych. Zamawiający dokona zapłaty za wykonane roboty i zakupione materiały i urządzenia na poczet realizacji ww. robót (do dnia poinformowania Wykonawcy o rezygnacji) jeśli dokonane zakupy będą celowe z punktu widzenia organizacji robót.

Pytanie 15

Wykonawca podpisując umowę oświadcza, że zapoznał się oraz przeanalizował treść umowy wraz z jej załącznikami, a także z dokumentacją techniczną oraz że ma doświadczenie w realizacji podobnych projektów i zna wymagania potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności; Wykonawca oświadcza, że przedstawiono mu charakter obiektu do wykonania, a także posiada całokształt informacji, których znajomość był konieczna do przygotowania i złożenia oferty w przedmiotowym zamówieniu. Prosimy o ograniczenie ww. zapisu do zakresu jw., z jakim mógł się zapoznać Wykonawca działający z należytą starannością.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 16

Prosimy o dopuszczenie możliwości fakturowania częściowego do kwoty stanowiącej 90 % wartości wynagrodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego do kwoty stanowiącej 90 % wartości wynagrodzenia

Pytanie 17

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w okresach miesięcznych.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 18

Prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie poszczególnych odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego.

Odpowiedź:  Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie dokumentacji powykonawczej i wykonanych robót w terminie 14 dni w sytuacji braku zastrzeżeń  do wykonanego zakresu robót.

Pytanie 19

Zamawiający w § 12 ust. 1 umowy powołuje się na zał. nr 1 do umowy – kartę gwarancyjną. Prosimy o udostępnienie wzoru ww. karty gwarancyjnej w celu zapoznania się z wymogami Zamawiającego dotyczącymi gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający dołącza załącznik nr 1 do umowy - kartę gwarancyjną

Pytanie 20

Z uwagi na zastrzeżoną dla Zamawiającego możliwość naliczenia Wykonawcy kary w wysokości 10 % wynagrodzenia z tytułu odstąpienia od umowy prosimy o wprowadzenie analogicznej możliwości dla Wykonawcy (gdy odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 21

Z uwagi na zastrzeżone dla Zamawiającego prawo naliczania Wykonawcy kar umownych w tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy oraz zwłoki w usuwaniu wad, prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy analogicznej możliwości naliczenia Zamawiającemu kary z tytułu opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, dokonywaniu płatności faktur, dokonywaniu czynności odbiorowych, itp. (w takiej samej wysokości, w jakiej może naliczać kary Zamawiający).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 22

Zamawiający ustalił, że w przypadku rozwiązania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty wykonane bezusterkowo i odebrane do dnia rozwiązania umowy. Z uwagi na fakt, iż roboty wykonane do dnia rozwiązania umowy będą odebrane po terminie rozwiązania umowy prosimy o stosowną modyfikację („Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia rozwiązania umowy”) powołanego zapisu ( 10 ust. 5 umowy).

Odpowiedź: Brak takiego zapisu w umowie

Pytanie 23

Zamawiający przewidział szeroki katalog wysokich kar umownych z tytułu uchybień Wykonawcy względem podwykonawców:

    - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę na rzecz podwykonawcy – 0,1 % wartości wynagrodzenia,

    - za nie przedłożenie do akceptacji projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany – 0,1 % wartości wynagrodzenia,

    - za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany – 0,1 % wartości wynagrodzenia,

    - za brak zmiany umowy z podwykonawcą w zakresie terminu zapłaty – 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy przypadek,

    - za realizację umowy przez podwykonawcę nieujawnionego – 2 % wynagrodzenia.

Z uwagi na rażącą wysokość ww. kar prosimy o ich stosowne zmniejszenie i ustalenie ich kwotowo, np. 2 000,00 zł za każde z ww. zdarzeń. Jednocześnie z uwagi na możliwość dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca nie dokonuje przedmiotowej zapłaty prosimy o usunięcie w całości zapisu dot. kary za brak zapłaty podwykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić w umowie o roboty budowlane wysokość kar umownych z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 7 lit. a PZP

Pytanie 24

Z uwagi na zastrzeżone prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne prosimy o wprowadzenie do umowy limitu naliczania ww. kar umownych, np. do 10 % wartości wynagrodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 25

Z uwagi na niejasne sformułowanie w § 16 ust. 1 umowy w zakresie możliwości odstąpienia od umowy („Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową”, przez co można rozumieć nawet najmniejsze uchybienie Wykonawcy) prosimy o ograniczenie ww. zapisu rażących uchybień Wykonawcy w zakresie realizacji robót, gdy pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego Wykonawca nie poprawi sposobu realizacji  przedmiotowej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść §16 ust. 1 lit. d) na : „Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego”.

Pytanie 26

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie  do § 16 umowy obowiązku dla Zamawiającego przed zamiarem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy wezwania Wykonawcy do prawidłowej realizacji przedmiotowej umowy, wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 27

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz za materiały i urządzenia zakupione/ zamówione (do dnia odstąpienia jw.) na poczet realizacji przedmiotowej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 28

Zamawiający zastrzegł sobie prawo zmiany terminów realizacji zamówienia m.in. w przypadku wystąpienia trudności organizacyjnych po jego stronie – prosimy o potwierdzenie, że w powyższym przypadku Zamawiający będzie ponosił koszty związane ze zmianą terminów realizacji (m.in. koszty utrzymania placu budowy, ochrony, itp.).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 29

Prosimy o udostępnienie przedmiaru dotyczącego BMS, którego brak w udostępnionej dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza na stronie

Pytanie 30

W punkcie 13.15.2 SIWZ jest zapis, że zawartością oferty jest „Wypełniony i podpisany załącznik do SIWZ i oferty” proszę  o wyjaśnienie, o którym załączniku mowa

Odpowiedź: Zamawiający poprawia zapis punktu 13.15.2 SIWZ winno być: Wypełnione i podpisane załączniki do SIWZ i oferty tj. załącznik nr 1 do oferty, nr 2 do oferty, nr 4 do siwz i oferty, nr 5 do siwz i oferty, nr 6 do siwz i oferty, nr 7 do siwz i oferty

Pytanie 31

Proszę o informację czy wyposażenie ujęte w „Projekcie wykonawczym wnętrz” należy ująć w ofercie?

Odpowiedź: Nie należy ujmować w ofercie wyposażenia meblowego które jest ujęte w „Projekcie wykonawczym wnętrz”

Pytanie 32

Jeśli wyposażenie ujęte w projekcie wykonawczym wnętrz należy ująć w ofercie, proszę o informację czy do oferty należy złożyć karty katalogowe, foldery oraz inne dokumenty wymienione w opisie do wspomnianego projektu

Odpowiedź: Nie dotyczy w świetle odpowiedzi na pytanie 31

Pytanie 33

Czy mogą Państwo udostępnić dokumentację w wersji DWG

Odpowiedź: Nie

Pytanie 34

Prosimy o informację czy przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż paneli przyłóżkowych.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 35

W przedmiarze dotyczącym instalacji gazów medycznych w pozycjach dotyczących paneli przyłóżkowych znajduje się informacja o wyposażeniu paneli w gniazda gazów medycznych w ilości 2xO, 2xA, 1xV na każde stanowisko łóżkowe (taka sama informacja znajduje się w opisie do projektu wykonawczego instalacji gazów medycznych). W projekcie technologii medycznej w kartach pomieszczeń znajduje się informacja o następującej ilości gniazd gazów medycznych: 2xO, 1xA, 1xV. Prosimy o informację jaką ilość punktów poboru należy przyjąć.

Odpowiedź: Dostawa i montaż paneli przyłóżkowych nie jest przedmiotem postepowania.

Pytanie 36

Prosimy o potwierdzenie, że panele przyłóżkowe mają być wyposażone w oświetlenie miejscowe i nocne natomiast nie mają posiadać oświetlenia ogólnego.

Odpowiedź: Dostawa i montaż paneli przyłóżkowych nie jest przedmiotem postepowania.

Pytanie 37

Prosimy o potwierdzenie, że oświetlenie miejscowe w panelach przyłóżkowych mają być załączane z manipulatora pacjenta natomiast oświetlenie nocne z włącznika ściennego przy drzwiach wejściowych do sali.

Odpowiedź: Dostawa i montaż paneli przyłóżkowych nie jest przedmiotem postepowania.

Pytanie 38

Prosimy o potwierdzenie, że stacja sprężarek powietrza jest przedmiotem postępowania i należy ująć ją w ofercie.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel przyłóżkowy o szerokości 265mm zamiast 270mm. Zmiana ta nie ma żadnego wpływu na ergonomię użytkowania jak i wygląd urządzenia?

Odpowiedź: Dostawa i montaż paneli przyłóżkowych nie jest przedmiotem postępowania.

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel przyłóżkowy o wysokości 100mm zamiast 110mm. Zmiana ta nie ma żadnego wpływu na ergonomię użytkowania jak i wygląd urządzenia?

Odpowiedź: Dostawa i montaż paneli przyłóżkowych nie jest przedmiotem postępowania.

Zamawiający wyznacza  termin wizji lokalnej na dzień 08.02.2016r godz. 10:00. Zbiórka w budynku Działu Technicznego.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:

SKŁADANIA OFERT: 01.03.2016r do godz. 10:45 pok.  2h-04

OTWARCIA OFERT: 01.03.2016r godz. 11:00 sala 3A-25

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski

Załącznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA - wzór określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu udzielanej przez Wykonawcę na przedmiot umowy gwarancji jakości.

1. Nr umowy: ..............................................2015 z dnia ..............................2015 r..

2. Przedmiot umowy (nazwa jak w umowie): „Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji linii „Biospherix” do preparatyki komórek macierzystych”

3. Udzielający gwarancji (Wykonawca robót):

4. Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

5. Nazwa obiektu, adres:

6. Data odbioru końcowego robót objętych przedmiotem umowy: ..................................

7. Zgodnie z § 12 w/w umowy gwarancją objęty jest cały przedmiot umowy.

8. Okres gwarancji: ................... miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy jw.

9. Warunki gwarancji: Terminy usuwania wad: w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego, lub jeżeli z przyczyn uzasadnionych nie będzie to możliwe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w formie pisemnej. Zasady usuwania wad: naprawa lub powtórne wykonanie prac po uprzednim uzgodnieniu zakresu z Zamawiającym, c) Gwarancja nie obejmuje usuwania wad powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji obiektu oraz powstałych w wyniku zdarzeń losowych (pożar, uszkodzenia mechaniczne itp.). Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku dokonywania napraw i przeróbek w okresie gwarancji przez osoby trzecie bez zgody Wykonawcy. Zgłoszenie wady następuje do Wykonawcy na piśmie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej ujawnienia. Usunięcie wady wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad uzgodnionym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z nin. gwarancji bez dodatkowego informowania o powyższym. g) W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie postanowienia umowy oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

*  - zapisy uzależnione od zaoferowanej przez wykonawcę części przedmiotu zamówienia

Warunki gwarancji przyjął:	Udzielający gwarancji:

Zamawiający:	       Wykonawca:

Kraków, dnia ...................... 	Kraków, dnia ......................